全能標案助理

開發計畫書

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

從招標文件到得標，越投越強、越投越準的 AI 提案系統。

v4.0 — 提案寫作駕駛艙版

2026-02-18

大員洛川股份有限公司

文件狀態：系統定位 + 能力設計 + Discord Bot 規格已定，待逐層實作

# 1. 商業背景與核心問題

## 1.1 公司基本資料

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 公司名稱 | 大員洛川股份有限公司 |
| 統一編號 | 89170941 |
| 設立日期 | 民國 112 年（前身社團自 96 年起，連續 16+ 年實務經驗） |
| 負責人 | 黃偉誠 |
| 團隊規模 | 約 15 人（含核心成員與專案制人員） |
| 年營收目標 | NT$3,000 萬 |

## 1.2 三大業務主軸

- 課程、導覽及走讀服務：公衛教育、人權教育、食農教育、國家語言教育、藝文展覽策劃

- 臺灣傳統服飾製作與推廣：型制史研究、復原設計、品牌轉譯

- 綠色照護與永續發展：環境教育、森林保健、親子互動教育、長照新模式

## 1.3 核心問題

去年實績：投標 46 案，總預算金額 NT$105,748,770

得標 0 件，0 元 —— 0% 得標率

標案類型：大部分是最有利標（建議書品質決定一切）

收入公式：

收入 = 投標案件數 × 得標率 × 平均金額 × 毛利率

投標案件數 = 發現的機會數 × 投標決策通過率

得標率 = f（建議書品質、簡報品質、價格競爭力、團隊適配度）

0% 得標率的根因：企劃端跳過戰略分析直接寫、AI 產出沒有公司真實知識、沒有品質閘門、經驗沒有累積。

## 1.4 完整痛點清單（23 條）

### 選案階段

- #1 篩案靠感覺和興趣 — 沒有可驗證的篩選機制

### 戰略階段

- #21 沒有深入的戰略分析就開始寫 — 不了解機關潛台詞、競爭優勢、贏的切入角度

- #22 缺乏戰略性的企劃架構 — 建議書變成資料堆疊

### 拆解階段

- #2 需求書沒有系統拆解 — 寫漏評分項目

- #3 沒有結構化的寫作順序 — 不知道先寫什麼後寫什麼

### 寫作階段

- #4 知識庫是空的（00A-00E 未建立）— AI 只能寫空話

- #5 在 4-5 個 AI 工具間跳來跳去 — 不知做到哪了

- #6 多案並行，大腦不斷切換 — 要自己記住所有狀態

- #7 每個 AI 都要重新調校 — 花大量時間「教 AI 認識你」

- #8 對話上限是黑箱 — 爆了交接文件又不準

- #9 各工具產出不一致 — 要自己當人肉膠水縫合

- #10 AI 幻覺抓不完 — 被評委問到答不出來

- #11 AI 不自檢、死不認錯 — 你變成 AI 的品管員

- #23 AI 的「創意」沒有常識 — 聽起來厲害但不切實際

### 產出階段

- #12 寫完還是像初稿 — 品質上不去

- #13 主視覺/示意圖跟文字脫節 — 圖文不搭

- #14 排版很痛 — 建議書和評選簡報的排版都是痛點

### 結案階段

- #15 落標意見回收不系統 — 參考價值低

- #16 每次從頭來，經驗沒累積 — 做完的案件經驗沒有回流

### 策略層問題

- #17 實績冷啟動困境 — 沒得標→沒實績→評分被扣→繼續沒得標

- #18 質 vs 量策略問題 — 46 案全投但品質都不夠

- #19 不夠了解評委真正在看什麼

- #20 不了解競爭對手

# 2. 系統定位

## 2.1 一句話定位

從招標文件到得標，越投越強、越投越準的 AI 提案系統。

## 2.2 系統是什麼 / 不是什麼

| ✅ 是 | ❌ 不是 |
| --- | --- |
| 提案寫作駕駛艙 | 儀表板 |
| 從招標文件進去，建議書出來 | 看板 |
| AI 火力統一指揮中心 | RAG 聊天機器人 |
| 越用越聰明的飛輪 | 專案管理工具 |

## 2.3 飛輪三齒輪

┌──────────────┐

┌───│  選對的案     │←──┐

│   │ （策略）      │   │

│   └──────────────┘   │

▼                      │

┌──────────────┐    ┌──────────────┐

│ 寫出好建議書  │───→│ 從結果學習    │

│ （執行）      │    │ （回饋）      │

└──────────────┘    └──────────────┘

- 選對的案（策略）— 系統輔助分析，不浪費時間在贏不了的案子

- 寫出好建議書（執行）— 系統的核心價值，AI 帶真實知識寫、自動檢查品質

- 從每次結果學習（回饋）— 系統幫助累積經驗，飛輪越轉越快

## 2.4 案件分級策略

200 件/月（企劃選入）

↓ L1 快速分析（每案 30 min）

↓

├── A 類（高勝算）→ 全力做 L1-L8 → 精

├── B 類（中勝算）→ 精簡流程 → 量

├── C 類（可能獨家）→ 最低限度 → 撿漏

└── D 類（低勝算）→ 放棄 → 省時間

精和量不是二選一，是依案件分級同時進行。

# 3. 現行流程診斷

## 3.1 三端全貌

| 端 | 設計 | 落地 | 產出 | 人力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政端 | ✅ | ✅ 貫徹 | 穩定（600-1200 件/月） | 5 位助理 |
| 企劃端 | ✅ L1-L8 | ❌ 未部署 | 46 案 0 得標 | 同一批人 |
| 執行端 | ✅ 30 節點 | ❌ 未貫徹 | 差強人意（靠老客戶） | 同一批人 |

## 3.2 行政端（穩定，不動）

pcc 瀏覽（多帳號 200*N）

↓ 行政初篩（標準：案名 vs 公司業務範圍）

600-1200 件/月 通過初篩

↓ 行政第一輪（每件都做）：

│   ├─ 貼表：案件資訊填入 Notion

│   ├─ 貼檔：下載→清理→備標評估文件→嵌入 Notion

│   ├─ 摘要：Notion AI 生成案件摘要

│   └─ 情蒐：查過往決標記錄 + 投標地址行車資訊

↓ 企劃初選

~200 件/月 選入

↓ 行政第二輪（選入才做）：

│   ├─ 開 Drive 資料夾結構

│   └─ 將備標評估文件貼入 Drive

↓ 企劃 + AI 深度分析

~4 件/月 決定投標 → 正式領標 → L2-L8

- 5 位行政助理分工，每人每天 6-12 件，穩定運作

- 四個動作全部可自動化，但排在 Phase 3（不急）

## 3.3 企劃端（所有開發資源集中在這裡）

這是 0% 得標率的根因。

現行做法：

- 企劃認領案子，各自想辦法在截標前交出建議書

- 把備標評估文件整份丟給 AI →「寫一份完整建議書」→ 拿到初稿 → 自己改

- 完全跳過 L1 戰略分析、L2 備標規劃，直接衝到「寫完」

- 沒有審稿、沒有品質閘門，寫完就送

根因分析：

量衝不起來 ← 每案手工作業太重，流程無法規模化

質提不上去 ← 跳過分析直接寫，AI 產出是沒有靈魂的初稿

兩頭卡住   ← 流程本身不支援任何一種策略

## 3.4 執行端（設計完整但未落地）

- Notion 上有完整的「執行企劃作業流程工作手冊」（30 個節點、5 階段）

- 但未貫徹，不確定可行性——跟 L1-L8 一樣：設計完整，落地為零

- 同一批人同時做企劃和執行，哪邊緊急救哪邊

飛輪斷裂點：

9C 專案檢討不做 → 00E 永遠空 → 知識庫沒彈藥

→ 下次建議書更難寫 → 得標更難 → 惡性循環

## 3.5 策略對焦

行政端流程成熟穩定，不動。企劃端是 0% 得標率的根因，所有開發資源集中在這裡。

# 4. 六大系統能力

## 能力 1：戰略分析引擎

從招標文件到作戰計畫，一條龍：

| 步驟 | 內容 |
| --- | --- |
| ① 拆解 | 評分項目、交付要求、資格條件、應備文件 |
| ② 分析 | 適配度、決勝點、紅旗、評委關注點 |
| ③ 決策 | 投 or 不投（可驗證的依據） |
| ④ 作戰計畫 | 核心論述 + 攻略策略 + 寫作順序 + 每項所需資料 |

解決痛點：#1, #2, #3, #19, #20, #21, #22（7 條）

## 能力 2：公司知識庫

飛輪的燃料，結構化存放 + 智慧檢索：

- 00A 團隊資料庫、00B 實績資料庫、00C 時程範本庫

- 00D 應變 SOP 庫、00E 案後檢討庫、00F 創意庫（新增）

- AI 寫作時自動注入最相關的知識

- 案件結束後自動回流更新

解決痛點：#4, #16, #17, #23（4 條）

## 能力 3：統一 AI 調度中心

- 每案一個工作區（Discord Forum 帖 = 所有對話/產出/進度都在一起）

- 自動選 AI、帶入知識庫 + 本案脈絡 + 作戰計畫

- 不需重新調校，系統永遠記得

- 多案並行：獨立工作區，一鍵切換

解決痛點：#5, #6, #7, #8, #9（5 條）

## 能力 4：AI 品質閘門

每段產出經過三道檢查：

| 閘門 | 檢查內容 |
| --- | --- |
| 閘門 1 事實查核 | 有知識庫來源嗎？ |
| 閘門 2 需求對照 | 回應了哪個評分項目？ |
| 閘門 3 實務檢驗 | 預算做得到？對象用得了？公司有能力？ |

解決痛點：#10, #11, #12, #23（4 條）

## 能力 5：視覺生成整合

- 寫到需要圖的地方，系統建議並生成對應圖像

- 一案一套視覺風格，圖文同源

- 目前用 Nano Banana（Gemini 網頁版）手動做先將就

解決痛點：#13（1 條）

## 能力 6：排版輸出 + 落標學習

- 排版：建議書/簡報一鍵匯出，套用公司模板

- 落標學習：結構化分析每案結果，累積後校準篩案機制

解決痛點：#14, #15, #18（3 條）

## 能力 vs 痛點總覽

| 能力 | 痛點數 | 痛點編號 |
| --- | --- | --- |
| 1. 戰略分析引擎 | 7 | #1, #2, #3, #19, #20, #21, #22 |
| 2. 公司知識庫 | 4 | #4, #16, #17, #23 |
| 3. 統一 AI 調度中心 | 5 | #5, #6, #7, #8, #9 |
| 4. AI 品質閘門 | 4 | #10, #11, #12, #23 |
| 5. 視覺生成整合 | 1 | #13 |
| 6. 排版輸出+落標學習 | 3 | #14, #15, #18 |

# 5. 技術架構

## 5.1 雙介面架構

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                  使用者                       │

│       ┌──────────┐    ┌──────────┐           │

│       │ Discord  │    │ Web App  │           │

│       │（駕駛座） │    │（儀表板）│           │

│       └────┬─────┘    └────┬─────┘           │

│            │               │                  │

│       ┌────▼───────────────▼─────┐           │

│       │     共用 API 層           │           │

│       │ （Next.js API Routes）    │           │

│       └────┬───────────────┬─────┘           │

│            │               │                  │

│  ┌─────────▼──┐   ┌───────▼────────┐        │

│  │  Notion DB  │   │ 知識庫（本地）  │        │

│  └────────────┘   └────────────────┘        │

└─────────────────────────────────────────────┘

|  | Discord Bot（駕駛座） | Web App（儀表板） |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 日常操作介面（做事） | 管理後台（看全局） |
| 誰用 | 企劃、行政、所有人 | 管理者、需全局視圖時 |
| 操作 | 上傳文件、下指令、跑分析、輸出文件 | 統計報表、知識庫維護、系統設定 |

## 5.2 AI 工具生態系

原則：全部走現有訂閱，額外成本 = $0

| 工具 | 方案 | 月費 | 串接方式 | 系統角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude | Max 20x | $200 | CLI + MCP | 主力 AI（寫作/分析/品質檢查） |
| OpenAI | Pro | $200 | CLI + MCP | 備援 AI（寫作/創意） |
| Gemini | Ultra | ~$22 | CLI + MCP | 備援 AI（研究/長上下文） |
| Perplexity | Max | ~$20 | 網頁版手動 | 深度網路研究（P 偵察報告） |
| Notion | 商業版+AI | ~$28/人 | MCP 已連 | 資料庫/知識管理 |

最終工具生態系（額外安裝 = 0）：

P（Perplexity 網頁版）  → 外部情報（P 偵察報告）

C（Claude Code, 1M）    → 文件分析 + 策略推理 + L1-L8

Napkin AI（網頁版）     → 資訊圖表（流程圖/組織圖/甘特圖）

Nano Banana（Gemini）   → 視覺概念圖/插畫

NotebookLM（備用）      → PDF 精準檢索

## 5.3 核心技術棧

| 層 | 技術 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Web 框架 | Next.js 16 + React 19 + TypeScript | App Router + Turbopack |
| UI | shadcn/radix-ui + Tailwind CSS 4 | 中文優先 |
| 圖表 | recharts | 儀表板統計 |
| Discord Bot | discord.js | Slash Commands + Forum + Embeds |
| 資料源 | Notion API (@notionhq/client) | 案件主庫 |
| 知識庫 | 本地 Markdown + 向量化索引（待選型） | 00A-00F |
| 文件生成 | docx 套件 | 內部文件 .docx |
| 測試 | Vitest + Testing Library | 單元 + 元件 |

## 5.4 已建成的基礎設施

| 基礎設施 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Feature Registry + 設定系統 | ✅ | 所有模組可開關 |
| API Routes | ✅ | Notion 查詢路由 |
| UI 元件庫 | ✅ | shadcn 基礎元件 |
| 階段設定（STAGES / PROMPT_FILES） | ✅ | L1-L8 設定 |
| Notion API 整合 | ✅ | 唯讀查詢 |
| Logger 服務 | ✅ | 分類日誌 |
| 品質檢查 | ⚠️ 基礎 | regex（禁用詞/術語） |
| 知識庫 UI | ⚠️ 骨架 | 骨架有了，內容空 |
| Docx 匯出 | ⚠️ 骨架 | UI 有，無生成邏輯 |

# 6. Discord Bot 規格

## 6.1 頻道結構

📂 標案系統（新增 Discord 分類）

├── #標案公告        一般頻道｜bot 單向推播

├── #標案指令台      一般頻道｜通用指令

└── 📋 標案工作區    Forum 頻道｜每案一帖

標籤：🔵新案 🟡分析中 🟠寫作中 🔴審查中 ✅已投標 ⚫結案

- Forum 頻道：每案一帖，天然支援標籤過濾、格狀瀏覽、自動歸檔

- 等同輕量案件看板，直接解決痛點 #6（多案並行）

## 6.2 案件生命週期

行政上傳招標文件到 #標案指令台

→ bot 自動處理（分類/清理/摘要）

→ 摘要貼到 #標案公告

→ 企劃 /case claim 認領

→ bot 在 📋標案工作區 自動開 Forum 帖

→ 企劃在帖內：

/l1 → 戰略分析

/l2 → 備標規劃

/l3 <章節> → 撰寫

/check all → 品質閘門

/export proposal → bot 回傳建議書檔案

→ 案件結束 → 標籤改 ⚫結案，帖自動歸檔

## 6.3 指令清單

### 一、案件管理

| 指令 | 說明 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| /case new | 上傳招標文件 → 自動分類/清理/摘要/建帖 | #標案指令台 |
| /case list | 列出進行中案件（可篩選） | #標案指令台 |
| /case info <案號> | 查看案件詳情 | 任何地方 |
| /case claim | 企劃認領案件 | Forum 帖內 |
| /case status <標籤> | 更新案件標籤 | Forum 帖內 |
| /case deadline | 所有案件截標日倒數 | #標案指令台 |

### 二、戰略分析（L1 + P 偵察）

| 指令 | 說明 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| /p-report | 生成 P 偵察報告模板 | Forum 帖內 |
| /p-report upload | 上傳完成的 P 偵察報告 | Forum 帖內 |
| /l1 | 跑 L1 戰略分析（帶入所有資料） | Forum 帖內 |
| /l1 summary | 顯示 L1 摘要 | Forum 帖內 |
| /bid-decision | 彙整 L1 結果供團隊討論 | Forum 帖內 |

### 三、寫作流程（L2-L4）

| 指令 | 說明 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| /l2 | L2 備標規劃 | Forum 帖內 |
| /l3 <章節> | L3 撰寫指定章節 | Forum 帖內 |
| /l3 status | 各章節完成度 | Forum 帖內 |
| /l4 | L4 品質審查（全案） | Forum 帖內 |
| /l4 <章節> | L4 品質審查（指定章節） | Forum 帖內 |

### 四、品質閘門

| 指令 | 說明 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| /check facts | 事實查核（追溯知識庫來源） | Forum 帖內 |
| /check requirements | 需求對照（評分項目覆蓋度） | Forum 帖內 |
| /check feasibility | 實務檢驗（預算/能力/承諾） | Forum 帖內 |
| /check all | 三道閘門全跑 | Forum 帖內 |

### 五、知識庫

| 指令 | 說明 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| /kb search <關鍵字> | 搜尋知識庫（00A-00F 全搜） | 任何地方 |
| /kb team | 查詢團隊資料（00A） | 任何地方 |
| /kb portfolio <關鍵字> | 查詢相關實績（00B） | 任何地方 |
| /kb sop <關鍵字> | 查詢相關 SOP（00D） | 任何地方 |
| /kb add | 上傳資料到知識庫 | #標案指令台 |

### 六、文件輸出

| 指令 | 說明 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| /export proposal | 匯出建議書（docx） | Forum 帖內 |
| /export slides | 匯出評選簡報 | Forum 帖內 |
| /export l1 | 匯出 L1 分析報告 | Forum 帖內 |
| /export checklist | 匯出投標檢核清單 | Forum 帖內 |

### 七、自動推播（不需指令）

| 事件 | 推到 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 新標案匹配 | #標案公告 | 案名、預算、截標日、AI 推薦理由 |
| 截標倒數 7 天 | #標案公告 + @企劃 | 提醒 |
| 截標倒數 3 天 | #標案公告 + @企劃 | 警告 |
| 品質閘門未過 | Forum 帖內 | 問題清單 |
| 案件階段變更 | Forum 帖內 | 狀態更新 |

# 7. 開發路線圖

## 7.1 總覽

Layer 0 — 不需系統，馬上做（本週）

└── 知識庫手動建立（T1 精靈 + Claude 對話式建庫）

Layer 1 — 最直接影響得標率（先蓋）

├── P0：Discord Bot 基礎建設

├── P1：戰略分析引擎 + 知識庫查詢

└── P2：寫作流程 + 品質閘門 + 文件輸出

Layer 2 — 提升效率和體驗（接著蓋）

├── P3：自動推播 + 截標提醒

└── P4：排版輸出 + 落標學習

Layer 3 — 錦上添花（最後蓋）

├── 視覺生成整合

└── 行政端自動化（pcc-api）

## 7.2 Layer 0：知識庫手動建立

目標：讓 L1-L8 從裸奔變有彈藥，馬上提升 AI 產出品質。

做法：

- 跟 Claude 聊過去做過的案子 → 產出 00E 初始內容

- 把 00E 餵給 T1 知識庫維護精靈 → 自動拆解出 00A/00B/00C/00D

- 確認、補充、修正 → 知識庫建立完成

預估 2-3 天，不需要等系統蓋好。

## 7.3 Layer 1：最直接影響得標率

### P0：Discord Bot 基礎建設

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| Bot 框架 | discord.js + Slash Commands 註冊 |
| /case new | 上傳招標文件 → 儲存 + 建 Forum 帖 |
| /case list | 列出進行中案件 |
| /case info | 查看案件詳情 |
| /case claim | 認領案件 |
| /case status | 更新標籤 |
| /case deadline | 截標日倒數 |
| Forum 帖自動建立 | 含標籤、案件摘要、基本資訊 |
| Notion 連動 | 案件資訊同步（雙向） |

### P1：戰略分析 + 知識庫查詢

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| /p-report | 生成 P 偵察報告模板 |
| /p-report upload | 上傳 P 報告 |
| /l1 | 跑 L1 v2.3 戰略分析（帶入所有資料） |
| /l1 summary | 顯示分析摘要 |
| /bid-decision | 投標決策彙整 |
| /kb search | 知識庫全文搜尋 |
| /kb team / portfolio / sop | 分類查詢 |

### P2：寫作流程 + 品質閘門 + 文件輸出

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| /l2 | 備標規劃 |
| /l3 <章節> | 章節撰寫 |
| /l3 status | 章節完成度追蹤 |
| /l4 | 品質審查 |
| /check all | 三道品質閘門 |
| /export proposal | 匯出建議書 docx |
| /export l1 / checklist | 匯出報告 / 檢核清單 |
| /kb add | 上傳資料到知識庫 |

## 7.4 Layer 2：提升效率和體驗

### P3：自動推播

- 新標案匹配 → 推到 #標案公告

- 截標倒數 7 天 / 3 天 → @相關企劃

- 品質閘門未過 → 自動通知

### P4：排版輸出 + 落標學習

- 建議書排版：套用公司模板，一鍵匯出

- 落標分析：結構化收集落標意見

- 經驗回流：自動更新知識庫（00E → T1 → 00A-00D）

- 篩案校準：落標數據回饋到 L1 決策矩陣

## 7.5 Layer 3：錦上添花

- 視覺生成整合：寫到需要圖時自動建議並生成

- pcc-api 監控：自動發現新標案（取代行政手動刷）

- 行政自動化：AI 分類/清理/摘要/情蒐

## 7.6 排序邏輯

| 優先級 | 邏輯 |
| --- | --- |
| Layer 0 先行 | 不需要系統就能馬上提升 AI 產出品質，本週就做 |
| P0 最高 | Discord Bot 是系統的主要介面，沒有它什麼都做不了 |
| P1 緊接 P0 | 戰略分析是得標的第一步，知識庫是 AI 寫作的彈藥 |
| P2 接 P1 | 有了分析和知識庫，才能寫出有品質的建議書 |
| P3 獨立 | 通知系統可以隨時加，不影響核心流程 |
| P4 需要 P2 | 排版建立在有內容的前提上，落標學習需要案件數據累積 |
| Layer 3 最後 | 視覺目前手動做先將就，行政端已穩定不急 |

# 8. 提示詞系統

## 8.1 檔案結構（22 個檔案）

提示詞系統放在 public/prompts/，是公司投標作業的 AI 操作手冊。

系統核心層（所有階段載入）

- 00-1_系統核心_v2.0.md — 角色定義 + 公司背景 + GC-01~10

- 00-3_階段索引_v2.0.md — 工作流程 + 知識庫矩陣

撰寫規範層（L3/L4 載入）

- 00-2_撰寫規範_v2.0.md — 六大鐵律 + 章節結構 + 範本庫

8 個階段提示詞

- L1 戰略分析 v2.3（含 P 偵察報告整合、真實競爭分析）

- L2 備標規劃 v2.1

- L3 企劃草稿 v2.1（最複雜，含完整報價流程）

- L4 定稿撰寫 v2.0

- L5 評選分析 v2.0

- L6 簡報規劃 v2.0

- L7 講稿腳本 v2.0

- L8 模擬演練 v2.0

P 偵察報告（新增）

- P_偵察報告_v1.0.md — 填入案件資訊後貼入 Perplexity Deep Research

5 座知識庫

- 00A 團隊、00B 實績、00C 時程、00D 應變、00E 檢討

工具

- T1 知識庫維護精靈 v2.0（915 行，5 個 Phase）

- T3 報價編列指南 v2.0

## 8.2 知識庫引用矩陣

| 階段 | 00A 團隊 | 00B 實績 | 00C 時程 | 00D 應變 | 00E 檢討 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 前半（需求分析） | — | — | — | — | — |
| L1 後半（適配度） | ○ | ● | — | — | ○ |
| L2 備標規劃 | ○ | ○ | — | — | ○ |
| L3 企劃草稿 | — | — | ● | ● | — |
| L4 定稿撰寫 | ● | ● | ● | ● | — |
| L5 評選分析 | — | ○ | — | — | — |
| L6 簡報規劃 | — | — | — | — | — |
| L7 講稿腳本 | ○ | — | — | — | — |
| L8 模擬演練 | — | — | — | — | — |

● 必要引用　○ 選擇性引用　— 不需引用

# 9. 設計原則

## 9.1 Discord 優先

Discord 是團隊每天打開的工具。所有「做事」的功能放 Discord，Web app 只做「看全局」和「改設定」。不要在 Web app 裡蓋 Discord 已經做得好的東西（聊天、通知、檔案分享）。

## 9.2 人機協作，不是無人自動化

- 系統不取代人的判斷，只讓判斷所需的資訊更容易取得

- AI 的斷點（A/B/C/D/E）在系統中可見、可追蹤，但決策權仍在人手上

- 容災設計：任何工具掛了，人都能切到替代方案繼續工作

## 9.3 從收入公式逆推

每個功能都要能回答：這推動了收入公式的哪一項？

## 9.4 飛輪思維

每個案件的結果（得標或落標）都要回饋到系統，讓下次更好。知識庫是飛輪的燃料，結案回饋是飛輪的齒輪。

## 9.5 技術原則

- SSOT（Single Source of Truth）：常數只定義一次

- Feature Registry Pattern：所有模組在註冊表中管理

- 閉環開發：寫碼 → 審查 → 測試 → build → 驗證

- Hydration-safe：所有 localStorage 操作用 useEffect

- 中文優先：所有 UI 文字使用繁體中文

# 附錄

## 附錄 A：交付物格式規格

### 內部文件（.docx）— GC-10 規格

| 規格項目 | 設定值 |
| --- | --- |
| 紙張尺寸 | A4（11906 × 16838 DXA） |
| 邊距 | 上下左右各 1 英吋（1440 DXA） |
| 預設字型 | 標楷體 12pt（24 half-points） |
| Heading 1 | 16pt 粗體，含 outlineLevel |
| Heading 2 | 14pt 粗體 |
| Heading 3 | 12pt 粗體 |
| 表格框線 | SINGLE, size=1, color=CCCCCC |
| 表頭底色 | fill=D5E8F0 |

### 服務建議書正式稿（直式 A4）

- 直式 Portrait、A4（210mm × 297mm）

- 印刷裝訂送件，評委翻閱紙本

- 排版品質等同專業設計公司出品

### 評選簡報（橫式 16:9）

- 橫式 Landscape、16:9（33.867cm × 19.05cm）

- 評選現場投影，大字少字、視覺主導

## 附錄 B：v3.0 → v4.0 對照

| 項目 | v3.0（已廢止） | v4.0（本版） |
| --- | --- | --- |
| 定位 | L1-L8 的指揮中心 | AI 提案寫作駕駛艙 |
| 主介面 | Web App | Discord Bot |
| AI 調用 | 不調用 AI API | Bot 調度 AI |
| 開發順序 | A→B→C→...→J（10 批次） | Layer 0→1→2→3（能力導向） |
| 知識庫 | Batch I（倒數第二） | Layer 0（第一個做） |
| 結案回饋 | Batch J（最後） | Layer 2 P4（提前） |
| Discord | 未排期 | 系統核心介面 |
| 痛點覆蓋 | 按角色分（5 角色） | 按能力分（6 能力 × 23 痛點） |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

文件修訂紀錄

| 日期 | 版本 | 修訂內容 |
| --- | --- | --- |
| 2025-02-17 | v3.0 | 第一性原理重構。廢止前版 plan |
| 2026-02-18 | v4.0 | 提案寫作駕駛艙版。重新定位系統、Discord Bot 為主介面、能力導向開發路線、23 痛點對症下藥 |